**Equipo: Shadowdevelop**

**Integrantes:**

Braya Nicolás Mendigaño 20162021292

Daniel Medina Sanchez 20152020046

Jose Alejandro Cortazar Lopez 20181020022

Jeison Jara Sastoque 20162020461

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

Seminario de Ingeniería de software

14 de abril del 2021

**Cronograma de actividades y matriz de comunicación**

| **MATRIZ DE COMUNICACION** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **¿Que se comunica?** | **Tipo de comunicacion** | **Via de comunicacion** | **¿Cuando se Comunica?** | **¿Quien lo comunica?** | **¿A quien se comunica?** |
| **Analisis y retroalimentación del estado actual del Proyecto** | Interna | Reunion, @, chat | Quincenal | Todos el equipo | Todo el equipo |
| **Participacion en el analisis y actualizacion del contexto interno y externo del proyecto** | Interna | @, | Quincenal | lider de desarrollo | Todos el equipo |
| **Requerimientos del proyecto** | mixta | Reunión(🎭 ), | inicio del proyecto | cliente | Todo el equipo |
| **Evaluacion de los requerimientos** | Interna | Reunión(🎭 ), | inicio del proyecto | Todo el equipo | Todo el equipo |
| **Solicitud de entregables (Diagramas, informacion, investigacion, etc..)** | Interna | @,Reunión(🎭) | Dia de la solicitud, | Lider del equipo | Todo el equipo |
| **Solicitud de entregables (Diagramas, informacion, investigacion, etc..)** | externa | @, reunion | Dia de la solicitud | cliente | Lider del equipo |
| **Reporte y ajuste del avances de las labores de los entegrantes del equipo** | Interna | Reunión, @, | diario | Todo el equipo | Lider, Lider de desarrollo |
| **Comunicacion de los riesgos** | Interno | @, Documento | Mensual | Lider del equipo, lider de planeacion | Todo el equipo |
| **Comunicacion de inconformidades** | Interno | @, Documento, Reunión(🎭) | Lo más pronto posible | Todo el equipo | Lider del equipo |
| **Reporte de incidentes y del analisis del mismo** | Interno | Reunión(🎭), @ | Lo más pronto posible | Todo el equipo | Lider del equipo,lider de caldiad |
| **Cierre de riesgos, incoformidades e incidentes** | Interno |  |  |  |  |
| **Plan de emergencia** | Interno | Documento, @ |  | Lider de Planeacion | Todo el equipo |
| **Informe del estado actual de desarrollo** | Interno | Reunión(🎭), Documento, @ | Semanal | Lider de Desarrollo | Todo el equipo |
| **Informe de calidad** | Interno | Reunion(🎭), Documento | Mensual | Lider de Calidad | Todo el equipo |
| **Pruebas de calidad** | Interno | Reunion(🎭), Documento | Mensual | Lider de Calidad | Todo el equipo |
| **Diseños (Página web)** | Interno | @, documento | Inicio del desarrollo | Lider de diseño | Lider de desarrollo |
| **Diagramas de desarrollo** | interna | documento |  | lider de darrollo | Todo el equipo |

| Cronograma de actividades  Shadowdevelop | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Item | **Equipo** | **Actividad** | **Tiempo De La Tarea** | **Entregables** | **Procentage De Ejecucion** | **Semanas** |
|  | 1 | Lider | Consolidación Del Equipo | 1 Semana | Acta | 0,00% | 1 |
|  | 2 | Lider | Reunión Con Clientes | 1 Día | Acta | 0,00% | 2 |
|  | 3 | Lider | Definicion De Funciones En El Sistema | 1 Día | Documento De Requerimientos De La Aplicación | 0,00% | 2 |
|  | 4 | Lider De Desarrollo Y Lider Plaenacion | Listar Requerimientos | 1 Semana | Documento De Requerimientos | 0,00% | 3 |
|  | 5 | Lider, Lider De Planeación Y Lider De Desarrollo | Definir Etapas Del Proyecto | 1 Día | Acta | 0,00% | 4 |
|  | 6 | Lider De Desarrollo | Abstracción Del Proyecto | 3 Días | Documentación De Requerimientos | 0,00% | 4 |
|  | 7 | Lider De Desarrollo | Maquetación Del Sistema | 3 Días | Díagrama De La Aplicación | 0,00% | 5 |
|  | 8 | lider(diseñador) | maquetación del frontend de la aplicación | 4 días | Diseño preliminar de la página | 0,00% | 5 |
|  | 9 | lider de desarrollo | Desarrollar BD de datos | 1 semana | Diagramas de E-R, Base de datos | 0,00% | 6, 7 |
|  | 9.1 | Der BD | 0,00% |
|  | Diccionario BD | 0,00% |
|  | motor BD | 0,00% |
|  | 10 | Lider de desarrollo | Desarrollo del frontend | 1 semana | Prototipo Frontend | 0,00% | 7, 8 |
|  | 11 | Lider de desarrollo | Desarrollo del Backend | 1 semana | Implementación de la base de datos | 0,00% | 9 |
|  | 12 | Lider de calidad | Pruebas funcionales | 4 días | Datos de pruebas | 0,00% | 10 |
|  | 13 | Lider de calidad | Pruebas estructurales | 3 días | Datos de pruebas | 0,00% | 11 |
|  | 14 | Lider de desarrollo | Generación de documentación | Gran parte del proyecto | Documentación | 0,00% | 4-11 |
|  | 15 | Lider | Soporte y finizaje del proyecto | 4 días | Documentación del estado del proyecto | 0,00% | 12 |
|  | 16 | Todos los equipos | Entrega del proyecto | 2 días | Prototipo del proyecto | 0,00% | 13 |